## Анализ рисков

## Анализ рисков представляет собой систематический процесс идентификации, оценки и управления потенциальными угрозами, которые могут негативно повлиять на успешную реализацию проекта. Он включает в себя определение возможных проблем, оценку их вероятности и последствий, а также разработку стратегий для предотвращения или минимизации негативного воздействия на цели проекта.

## В Таблице 1 указана матрица компромиссов проекта, которая определяет фиксированные, согласуемые и адаптируемые параметры разработки.

## Таблица 1 – Таблица матрицы компромиссов

| ## Фактор | ## Фиксируется | ## Согласовывается | ## Принимается |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Ресурсы (серверное время, хостинг) |  | ## Да |  |
| ## Время (график разработки) | ## Да |  |  |
| ## Функциональность (набор функций) |  | ## Да |  |
| ## Технологический стек | ## Да |  |  |

## В Таблице 2 представлен систематизированный перечень возможных рисков для нашей системы.

## Таблица 2 – Таблица списка рисков

| ## № п/п | ## Риск | ## Категория |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Небезопасное хранение пользовательских данных | ## Технический |
| ## 2 | ## Низкая производительность системы при большой нагрузке | ## Технический |
| ## 3 | ## Отсутствие кроссплатформенной совместимости | ## Технический |
| ## 4 | ## Некорректные рекомендации фильмов | ## Функциональный |
| ## 5 | ## Потеря данных о рейтингах и отзывах | ## Технический |
| ## 6 | ## Проблемы с интеграцией внешних API киноданных | ## Технический |
| ## 7 | ## Неудовлетворительный пользовательский интерфейс | ## Пользовательский |
| ## 8 | ## Низкая активность пользователей | ## Бизнес-риск |

## Таблица 3 содержит качественный анализ рисков с оценкой вероятности, влияния и приоритета каждого фактора.

## Таблица 3 – Таблица «Анализ рисков проекта»

| № | Риск | Последствия | Вероятность | Влияние | Приоритет | Меры по предотвращению | Меры по минимизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Небезопасное хранение пользовательских данных | Утечка персональных данных, потеря доверия пользователей | 3 | 5 | 15 | Шифрование данных, регулярное обновление безопасности | Резервное копирование, план реагирования на инциденты |
| 2 | Низкая производительность системы | Медленная работа, отток пользователей | 4 | 4 | 16 | Оптимизация БД, кэширование | Мониторинг производительности, масштабирование |
| 3 | Некорректные рекомендации | Неудовлетворенность пользователей, снижение вовлеченности | 4 | 3 | 12 | Тестирование алгоритмов, сбор обратной связи | Постоянное улучшение алгоритмов рекомендаций |
| 4 | Потеря данных о рейтингах | Потеря пользовательского контента, недовольство | 2 | 4 | 8 | Регулярное резервное копирование | Восстановление из резервных копий |
| 5 | Проблемы с пользовательским интерфейсом | Сложность использования, низкая конверсия | 3 | 3 | 9 | Юзабилити-тестирование, следование стандартам | Постоянные улучшения на основе отзывов |
| 6 | Низкая активность пользователей | Невостребованность сервиса | 3 | 5 | 15 | Маркетинг, социальные функции | Программа лояльности, уведомления |

## Таблица 4 описывает механизмы контроля и мониторинга для управления ключевыми рисками. Для каждого приоритетного риска разработаны превентивные меры и системы непрерывного отслеживания, позволяющие своевременно обнаруживать и реагировать на возникающие угрозы.

## Таблица 4 – Другой пример оформления таблицы «Анализ рисков проекта»

| № | Риск | Приоритет | Механизмы контроля | Механизмы мониторинга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Небезопасное хранение пользовательских данных | 15 | - Регулярный аудит безопасности - Шифрование данных - Система разграничения доступа | - Мониторинг попыток несанкционированного доступа - Проверка целостности данных |
| 2 | Низкая производительность системы | 16 | - Кэширование данных - Оптимизация запросов к БД - Мониторинг нагрузки | - Система мониторинга производительности - Анализ метрик базы данных |
| 3 | Низкая активность пользователей | 15 | - Программа лояльности - Система уведомлений - Социальные функции | - Анализ DAU/MAU - Tracking пользовательских сессий - A/B тестирование функций |
| 5 | Некорректные рекомендации фильмов | 12 | - Тестирование алгоритмов - Валидация данных - Machine learning мониторинг | - Анализ точности рекомендаций - Сбор обратной связи пользователей - A/B тестирование алгоритмов |
| 6 | Потеря данных о рейтингах | 8 | - Регулярное бэкапирование - Репликация данных - Валидация целостности | - Мониторинг системы бэкапов - Проверка целостности данных - Аудит операций записи |
| 7 | Проблемы с пользовательским интерфейсом | 9 | - Юзабилити-тестирование - Следование гайдлайнам - Прототипирование | - Heatmap анализатор - Session recording - Сбор метрик удобства |